ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку корпоративного сайта

торговой компании ООО «MD Supply»

Тип сайта: сайт-визитка (информационный), г. Минск / Республика Беларусь

Версия 1.0

Дата: ____________ 2026 г.

# Содержание

# 1. Общие сведения

## 1.1. Назначение документа

Настоящее техническое задание (далее — ТЗ) определяет требования к разработке корпоративного сайта ООО «MD Supply» — торговой компании, осуществляющей неспециализированную торговую деятельность (оптовая и/или розничная продажа широкого ассортимента товаров). Документ предназначен для согласования объёма работ между Заказчиком и Исполнителем (подрядчиком/студией) и служит основанием для приёмки результата.

## 1.2. Исходные данные проекта

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Сфера деятельности | Неспециализированная торговля, широкий ассортимент товаров |
| Регион работы | Республика Беларусь |
| Тип сайта | Сайт-визитка, информационный (без интернет-магазина) |
| Язык | Русский (единственный) |
| Логотип / фирменный стиль | Логотип MD Supply есть (чёрный + красный); фирстиль на его основе разрабатывает Исполнитель |
| Контент | Тексты и изображения готовит Исполнитель |
| Раздел новостей | Не предусмотрен |
| Сроки | Не критичны, согласуются в договоре |
| Бюджет | На стадии согласования |
| Хостинг и домен | Уточняется (см. раздел 9) |

## 1.3. Тип и характер сайта

Разрабатывается сайт-визитка информационного характера. Сайт не содержит функций интернет-магазина: отсутствуют корзина, онлайн-оплата и личный кабинет покупателя. Основная задача сайта — представить компанию, её ассортимент и условия сотрудничества, а также обеспечить приём обращений от потенциальных клиентов и партнёров.

## 1.4. Термины и сокращения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Заказчик | Компания, для которой разрабатывается сайт |
| Исполнитель | Подрядчик (студия, разработчик), выполняющий работы |
| CMS | Система управления содержимым сайта (админ-панель) |
| Лид / заявка | Обращение посетителя через форму, оставленное на сайте |
| Адаптивность | Корректное отображение сайта на устройствах разного размера |
| SEO | Поисковая оптимизация сайта |

# 2. Цели и задачи сайта

## 2.1. Цели

- Сформировать профессиональный имидж компании в интернете.

- Представить ассортимент и направления деятельности.

- Донести условия и преимущества сотрудничества для оптовых и розничных клиентов.

- Обеспечить удобные каналы связи и приём заявок.

## 2.2. Задачи

- Структурировано изложить информацию о компании, товарах и услугах.

- Дать возможность скачать прайс-лист / каталог и реквизиты.

- Собирать обращения через формы обратной связи.

- Обеспечить базовую поисковую оптимизацию для продвижения по профильным запросам.

# 3. Целевая аудитория

Сайт ориентирован на следующие группы посетителей:

| Сегмент | Описание | Ключевая потребность |
| --- | --- | --- |
| Оптовые покупатели (B2B) | Юр. лица, ИП, торговые точки, снабженцы | Ассортимент, цены, условия отгрузки, документы |
| Розничные клиенты (B2C) | Частные покупатели | Наличие товара, адрес, контакты, режим работы |
| Партнёры и поставщики | Производители, дистрибьюторы | Условия сотрудничества, реквизиты, контакты |
| Соискатели | Потенциальные сотрудники | Информация о компании, вакансии, контакты |

# 4. Структура сайта (карта разделов)

Рекомендуемая структура основана на типовых решениях торговых компаний. Точный состав разделов согласуется с Заказчиком на этапе прототипирования.

| № | Раздел | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Главная | Позиционирование, ключевые направления, блок «цифры и факты», лента брендов и партнёров, новости, призыв к действию, контакты |
| 2 | О компании | История, миссия и ценности (с иконками), цифры/факты, награды и сертификаты, реквизиты, фото офиса/склада. Возможны подразделы: «История», «Миссия и ценности» |
| 3 | Услуги | Раскрывающееся меню с отдельными страницами по направлениям: дистрибуция, ассортимент, мерчандайзинг, логистика, маркетинговые услуги |
| 4 | Каталог / Ассортимент | Товарные категории и группы с описанием (без корзины), фото, возможность скачать прайс/каталог в PDF/Excel |
| 5 | Бренды и партнёры | Портфель брендов и ленты логотипов партнёров с разбивкой по каналам (розница / HoReCa / интернет-магазины) |
| 6 | Сотрудничество | Условия для оптовых клиентов и партнёров, схема работы, форма запроса КП, скачиваемая презентация компании (PDF) |
| 7 | Доставка и оплата | География поставок, способы оплаты и доставки (информационно) |
| 8 | FAQ / Вопрос-ответ | Часто задаваемые вопросы клиентов и партнёров (опционально) |
| 9 | Контакты | Адрес, телефоны, e-mail, карта, режим работы, форма обратной связи, реквизиты |
| 10 | Вакансии | Открытые позиции (опционально) |

Раздел новостей / пресс-центр в данном проекте не предусмотрен. Блок «цифры и факты» рекомендуется как ключевой элемент главной страницы (используется всеми проанализированными компаниями). Примеры показателей: лет на рынке, количество SKU / товарных групп, число брендов, активная клиентская база, география поставок.

# 5. Функциональные требования

## 5.1. Общие элементы

- Шапка сайта: логотип, основное меню, телефон, кнопка обратного звонка.

- Подвал: меню, контакты, реквизиты, ссылки на соцсети, политика конфиденциальности.

- Адаптивное меню для мобильных устройств («бургер»).

- Хлебные крошки на внутренних страницах.

- Кнопка «наверх», плавная прокрутка.

## 5.2. Формы и приём заявок

- Форма обратной связи (имя, телефон/e-mail, сообщение).

- Форма заказа обратного звонка.

- Форма запроса прайс-листа / коммерческого предложения.

- Защита форм от спама (капча / антиспам), согласие на обработку персональных данных.

- Отправка уведомлений о заявках на e-mail Заказчика; дублирование в Telegram — опционально.

## 5.3. Каталог / ассортимент

- Отображение товарных категорий с фото и описанием — без функций покупки.

- Возможность скачать прайс-лист (PDF/Excel) и/или каталог.

- Поиск по сайту — опционально.

## 5.4. Дополнительно

- Интеграция онлайн-карты (Яндекс.Карты / Google Maps / OpenStreetMap) на странице контактов.

- Кликабельные телефоны и e-mail; кнопки мессенджеров (Viber, Telegram, WhatsApp).

- Подключение веб-аналитики (Яндекс.Метрика / Google Analytics).

- Язык сайта — русский (единственный). Мультиязычность не предусмотрена.

- Переключатель тёмной/светлой темы оформления — опционально.

- Скачивание презентации компании и прайс-листа в PDF.

- Поиск по сайту.

# 6. Анализ референсных сайтов

При разработке учтены сайты профильных дистрибьюторских компаний Беларуси. Все три — корпоративные сайты-визитки информационного характера без функций интернет-магазина, что соответствует выбранному формату.

| Сайт | Сильные стороны | Что взять за образец |
| --- | --- | --- |
| mostra.by | Блок «цифры и факты», пресс-центр (новости/отзывы/награды), RU/EN, тёмная/светлая тема, скачиваемая презентация, ленты логотипов брендов | Структура «О компании → Услуги → Пресс-центр → Проекты → Контакты», цифры на главной, мультиязычность |
| alfad.by | Раскрывающееся меню услуг, блок миссии и ценностей с иконками, портфель брендов и партнёров по каналам (розница / HoReCa / интернет-магазины), FAQ | Подача услуг отдельными страницами, ценности с иконками, ленты партнёров с разбивкой по каналам |
| alterini.by | Чёткое позиционирование направлений, региональные филиалы, акции и новости, собственная торговая марка | Акцент на направлениях деятельности, блок акций/новинок, география филиалов |

Общий вывод: типовой каркас для торговой компании — главная с цифрами и лентами брендов, раздел «О компании» с миссией и ценностями, «Услуги» с раскрывающимся подменю, бренды/партнёры, новости, FAQ, вакансии, контакты с картой. Этот каркас заложен в структуру (раздел 4).

# 7. Требования к контенту

Подготовка контента полностью на стороне Исполнителя. Заказчик предоставляет логотип и согласует итоговые материалы.

| Тип контента | Кто предоставляет | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тексты разделов | Исполнитель | Копирайтинг входит в объём работ; финальное согласование за Заказчиком |
| Логотип | Заказчик | Логотип MD Supply предоставлен; фирстиль на его основе — Исполнитель |
| Фирменный стиль | Исполнитель | Цветовая палитра, типографика, элементы оформления — на основе логотипа |
| Фотографии и изображения | Исполнитель | Стоковые/тематические изображения по согласованию; при наличии — фото Заказчика |
| Прайс-лист / каталог | Заказчик | Передаётся в формате PDF / Excel для размещения |
| Реквизиты, контакты | Заказчик | Точные актуальные данные |

# 8. Требования к дизайну

- Современный, деловой, сдержанный стиль, соответствующий B2B-сегменту.

- Минималистичная геометричная подача в духе логотипа MD Supply (чёткие линии, диагональный красный акцент).

- Адаптивная вёрстка: десктоп, планшет, смартфон.

- Читаемая типографика, понятная навигация, акцент на призывах к действию.

- Согласование дизайн-макета (главная + типовая внутренняя страница) до вёрстки.

## 8.1. Фирменная палитра

Цветовая схема строится на основе логотипа ООО «MD Supply». Точные коды дизайнер уточняет по исходнику логотипа.

| Цвет | Код (ориентир) | Применение |
| --- | --- | --- |
| Чёрный (угольный) | #1A1A1A | Основной: текст, заголовки, шапка, логотип |
| Красный (акцент) | #D32F2F | Кнопки, ссылки, активные элементы, акценты |
| Светло-серый / белый | #F5F5F5 / #FFFFFF | Фон, разделители, воздух |
| Серый средний | #808080 | Вспомогательный текст, подписи |

Красный используется дозированно — как акцент на ключевых действиях (кнопки «Запросить КП», «Связаться»), не как фоновый цвет.

# 9. Технические требования

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| CMS / платформа | Удобная система управления (например, на основе популярной CMS) с админ-панелью для редактирования контента без программиста |
| Хостинг и домен | Уточняется. По умолчанию Исполнитель подбирает и настраивает хостинг, регистрирует/подключает домен «под ключ». Если у Заказчика уже есть домен/хостинг — указать на этапе согласования |
| SSL-сертификат | Обязательное подключение HTTPS |
| Браузеры | Корректная работа в актуальных версиях Chrome, Firefox, Safari, Edge, Яндекс.Браузер |
| Скорость загрузки | Оптимизация изображений и кода; целевая загрузка основных страниц до 3 секунд |
| Резервное копирование | Настройка регулярного бэкапа |

# 10. Требования к поисковой оптимизации (SEO)

- Настройка заголовков (title) и описаний (description) для каждой страницы.

- ЧПУ (человекопонятные URL).

- Генерация sitemap.xml и robots.txt.

- Микроразметка организации (адрес, телефон, время работы).

- Подключение и верификация в Яндекс.Вебмастер и Google Search Console.

- Базовая оптимизация под профильные запросы (на согласованный список) — опционально как отдельный этап.

# 11. Правовые требования

- Страница «Политика конфиденциальности» и согласие на обработку персональных данных в формах.

- Соответствие требованиям законодательства Республики Беларусь о защите персональных данных (Закон РБ № 99-З «О защите персональных данных»).

- Размещение реквизитов компании и уведомления об использовании cookie.

# 12. Этапы работ и сроки

Ориентировочный план работ. Конкретные сроки фиксируются в договоре.

| Этап | Состав работ | Срок (ориент.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Аналитика | Сбор требований, согласование структуры | 2–4 дня |
| 2. Прототип | Схемы страниц (wireframes) | 2–3 дня |
| 3. Дизайн | Макеты главной и внутренней страниц | 4–7 дней |
| 4. Вёрстка и разработка | Адаптивная вёрстка, CMS, формы | 7–14 дней |
| 5. Наполнение | Загрузка контента | 2–4 дня |
| 6. Тестирование | Проверка форм, отображения, скорости | 2–3 дня |
| 7. Запуск | Перенос на хостинг, настройка аналитики и SEO | 1–2 дня |

# 13. Порядок сдачи и приёмки

- Сайт размещён на рабочем домене и доступен по HTTPS.

- Все разделы из карты сайта реализованы и наполнены согласованным контентом.

- Формы корректно работают и отправляют уведомления.

- Сайт корректно отображается на десктопе и мобильных устройствах в основных браузерах.

- Подключены аналитика, sitemap.xml, robots.txt, SSL.

- Заказчику переданы доступы к админ-панели, хостингу и домену.

- Проведено обучение/инструктаж по работе с админ-панелью (по согласованию).

# 14. Границы проекта (что не входит)

В рамках данного ТЗ не реализуются (могут быть вынесены в отдельные задачи):

- Интернет-магазин: корзина, онлайн-оплата, личный кабинет.

- Интеграция с 1С / складскими системами.

- Многоязычность (если не оговорено отдельно).

- Разработка фирменного стиля и логотипа с нуля.

- Постоянное SEO-продвижение и контекстная реклама.

# 15. Открытые вопросы для согласования

Перед стартом работ Сторонам необходимо согласовать:

- Бюджет проекта и порядок оплаты (поэтапно / по факту).

- Хостинг и домен: оформляет Исполнитель «под ключ» или используются существующие ресурсы Заказчика.

- Точный перечень опциональных разделов (FAQ, вакансии, тёмная тема, поиск по сайту).

- Финальное название компании, реквизиты и фактический ассортимент для наполнения.

- Необходимость отдельного этапа SEO-продвижения после запуска.

Согласовано:

Заказчик: ________________________   /________________/        Дата: __________

Исполнитель: ______________________   /________________/        Дата: __________